Администрация муниципального образования –

Тумское городское поселение

Клепиковского муниципального района

Рязанской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12  июля 2024года                                                                                             № 144

О внесении изменений в  Постановление администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области №165 от 28.10.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»»

(в редакции Постановления администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района  Рязанской области от 02.02.2017 г. №7, от 15.02.2017 г. №11, от 14.03.2017 г. №19, от 26.07.2017 г. №62, от 07.09.2017 г.№97, от 26.10.2017г. №124, от 25.12.2017г. №156, от 15.01.2018 г. №3, от 08.05.2018г. №53, от 07.08.2018г. №115, от 27.09.2018г. №137, от 05.12.2018г. №177, от 27.12.2018г. №232, от 15.01.2019г. №7, от 11.03.2019г. №30, от 18.06.2019 г. №72, от 29.10.2019 №129, от 26.12.2019г. № 206, от 05.02.2020г. № 24, от 25.08.2020г. № 126, от 23.10.2020 г. № 164, от  25.11. 2020 г. № 184, от 25.12.2020 г. № 208,  от 27.01.2021г. №14, от 12.03.2021г.№ 38, от 01.09.2021г. № 118,от 27.10.2021 г. № 151,т 27.12.2021 г. № 200, от 18.02.2022 г. № 19, от 07.06.2022 г. № 83, от 18.08.2022 г. № 120,от 20.10.2022г. № 163,

от 01.11.2022г. № 178, от28.12.2022 г. № 282, от 11.01.2023г.№ 4, от 26.01.2023г. № 26,

от 10.03.2023г.№ 86,  от 17.03.2023г. № 88, от 29.06.2023 г. № 161, от 16.08.2023г. № 182,

от 25.10.2023г. № 255, от 15.01.2024г. № 5, от 07.02.2024г.№31, от 23.04.2024г. № 108)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением  администрации муниципального образования – Тумское городское поселение  Клепиковского  муниципального района Рязанской  области  от  21.10.2021г.

№145 «О муниципальных программах  муниципального образования -– Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области», руководствуясь Уставом муниципального образования  – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области,  администрация муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области  №165 от 28.10.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. Приложении 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене нормативных правовых актов муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления   оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования –

Тумское городское  поселение

Клепиковского муниципального района

Рязанской области                                                                                                      А.А.Орлова

Приложение

к Постановлению администрации муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области

от 12.07.2024г. №144

«Приложение № 2

к Постановлению администрации

муниципального образования –

Тумское городское  поселение

Клепиковского муниципального района Рязанской области

от  28.10.2016 г . № 165»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
| Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) | Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
| Срок реализации Программы | Срок реализации программы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022-2030 годы. |
| Цель (цели) Программы | Цель 1: противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования – Тумское городское поселение. Цель 2: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории городского поселения, повышению качества жизни граждан, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования – Тумское городское поселение. Цель 3: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. Цель 4: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий. Цель 5: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием – Клепиковский муниципальный район. Цель 6: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию. Цель 7: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования – Тумское городское поселение, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Цель 8: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Тумского городского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования. Цель 9: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; Подпрограмма 6 «Социальная поддержка муниципальных служащих муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области», вышедших на пенсию»; Подпрограмма 7 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; Подпрограмма 8 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области» |
| Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы | Региональный проект «Чистая вода» (Рязанская область)- 2023г. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Рязанская область)»– 2024г. |
| Финансовое обеспечение (далее – ФО) Программы | Объем финансирования Программы составляет 289 822 891,55рублей, из них : - средства федерального бюджета (далее- ФБ) 65 333 245,29 рублей: - средства областного бюджета (далее — ОБ) 52 176 338,50* рублей; - иные поступления – 800 000,00 рублей; - средства бюджета муниципального образования (далее — МБ) 171 513 307,76 рублей. _______________________________________________ * При условии выделения средств из областного бюджета |

#### 2. Характеристика сферы реализации Программы

Целью успешного развития муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее – муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования.. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях .Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.

Тумское городское поселение – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;

- значимость проблемы и её комплексный характер;

- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:

- низкий уровень жизни населения;

- предупреждение экстремизма и терроризма;

- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;

- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;

- неэффективная уборка территории и вывоза мусора;

- необходимость обеспечения населения качественной питьевой водой;

- создание условий для организации тушения пожаров в  городском поселении;

- необходимость устройства  новых распределительных  систем  газопровода  для  газоснабжения  жилых  домов  на  вновь  застраиваимых  территориях  поселения;

- обеспечение эффективной занятости населения поселения;

- повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций;

Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность городского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.

3. Финансовое обеспечение Программы

| № п/п | Наименование | Источник ФО | Объем ФО по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего по региональным проектам | Всего:ФБ,ОБ, МБ, в том числе: | 65 556 912,18 | 0,00 | 65 096 730,00 | 460 182,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 62 804 000,00 | 0,00 | 62 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ | 2 379 564,83 | 0,00 | 1 942 391,76 | 437 173,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 373 347,35 | 0,00 | 350 338,24 | 23 009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по ведомственным проектам |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Всего по комплексам процессных мероприятий | Всего:ФБ,ОБ,иные поступления, МБ, в том числе: | 224 265 979,37 | 27 257 382,57 | 43 609 210,15 | 39 533 209,78 | 18 962 059,72 | 18 829 056,43 | 19 018 765,18 | 19 018 765,18 | 19 018 765,18 | 19 018 765,18 |
|  |  | ФБ | 2 529 245,29 | 240 885,21 | 270 311,57 | 306 533,22 | 339 165,28 | 372 350,01 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | ОБ | 49 796 776,67* | 9 316 256,32 | 21 271 881,05 | 18 492 608,24* | 154 016,03 | 154 016,03 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 |
|  |  | Иные поступления | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 171 139 960,41 | 16 900 241,04 | 22 067 017,53 | 20 734 068,32 | 18 468 878,41 | 18 302 690,39 | 18 666 766,18 | 18 666 766,18 | 18 666 766,18 | 18 666 766,18 |
| Итого по программе |  | Всего:ФБ,ОБ,иные поступления,МБ, в том числе: | 289 822 891,55 | 27 257 382,57 | 108 705 940,15 | 39 993 391,96 | 18 962 059,72 | 18 829 056,43 | 19 018 765,18 | 19 018 765,18 | 19 018 765,18 | 19 018 765,18 |
|  |  | ФБ | 65 333 245,29 | 240 885,21 | 63 074 311,57 | 306 533,22 | 339 165,28 | 372 350,01 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | ОБ | 52 176 338,50* | 9 316 256,32 | 23 214 272,81 | 18 929 781,31* | 154 016,03 | 154 016,03 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 |
|  |  | Иные поступления | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 171 513 307,76 | 16 900 241,04 | 22 417 355,77 | 20 757 077,43 | 18 468 878,41 | 18 302 690,39 | 18 666 766,18 | 18 666 766,18 | 18 666 766,18 | 18 666 766,18 |

* При условии выделения средств из областного бюджета

4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы

Администрация муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области обеспечивает подготовку сводного годовой отчета  о выполнении мероприятий Программы в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района №145 от 21.10.2021 г. «О муниципальных программах  муниципального образования -– Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области».

Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критерий оценки эффективности муниципальных  программах муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района №145 от 21.10.2021 г. «О муниципальных программах  муниципального образования -– Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

5. Сведения о подпрограммах Программы

5.1. Подпрограмма №1

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории

муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1.Цели подпрограммы: противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования – Тумское городское поселение .

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма. | % | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3.1.2 | Приобретение наглядной агитации | ед. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п |  | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Задача 1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, в том числе: | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | МБ | 01 | 56 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3.1.1 | - мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования; - приобретение наглядной агитации на тему предупреждения террористических актов и профилактики экстремизма |  |  |  |  | 01 | 56 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2. Подпрограмма № 2

«Благоустройство на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1. Цель подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории городского поселения, повышению качества жизни граждан, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования – Тумское  городское поселение.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| N п/п | Наименование | Единица измере ния | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повыше ние качества благоустройства террито рии поселения | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год :2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Рязанская область)" | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Средства местного бюджета в целях софинансирования расходов на создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Исполнение мероприятий по повышению уровня благоустройства поселения | % к общему количеству мероп риятий | 70 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3.1.2 | Количество существующих мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | шт. | 41 | 50 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Рязанская область)" | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего, в том числе: |  | 460 182,18 | 0.00 |  | 0.00 |  | 460 182,18 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 437 173,07 | 0.00 |  | 0.00 |  | 437 173,07 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 23 009,11 | 0.00 |  | 0.00 |  | 23 009,11 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: |  |  | Всего, в том числе: |  | 460 182,18 | 0.00 |  | 0.00 |  | 460 182,18 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 437 173,07 | 0.00 |  | 0.00 |  | 437 173,07 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 23 009,11 | 0.00 |  | 0.00 |  | 23 009,11 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1.1.1 | Устройство контейнерных площадок в р.п.Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего, в том числе: |  | 460 182,18 | 0.00 |  | 0.00 |  | 460 182,18 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 437 173,07 | 0.00 |  | 0.00 |  | 437 173,07 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 23 009,11 | 0.00 |  | 0.00 |  | 23 009,11 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства поселения | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего, в том числе: | 02 | 36 487 588,30 | 3 561 486,04 |  | 5 204 953,26 |  | 3 515 869,18 |  | 2 564 522,32 |  | 2 236 334,30 |  | 4 851 105,80 |  | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 02 | 1 328 869,93 | 0,00 |  | 1 328 869,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 02 | 35 158 718,37 | 3 561 486,04 |  | 3 876 083,33 |  | 3 515 869,18 |  | 2 564 522,32 |  | 2 236 334,30 |  | 4 851 105,80 |  | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 |  |
| 3.1.1 | Уличное освещение |  |  | МБ | 02 | 15 178 972,46 | 1 699 812,84 |  | 1 728 454,33 |  | 1 706 078,29 |  | 1 817 523,00 |  | 1 861 424,00 |  | 1591 420,00 |  | 1591 420,00 | 1591 420,00 | 1591 420,00 |  |
| 3.1.2 | Содержание и обустройство мест захоронения |  |  | МБ | 02 | 600 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 3.1.3 | Прочие работы по благоустройству, в том числе: - уборка несанкционированных свалок; - санитарная обработка территории; - очистка и вывоз снега; - кронирование деревьев; - ремонт тротуаров; - окашивание территории; - хозяйственные расходы; - содержание и ремонт памятников и стел; - организация праздничных мероприятий (установка и демонтаж новогодней елки; приобретение фейерверков и гирлянд); -приобретение контейнеров и урн для сбора ТБО. |  |  | МБ | 02 | 19 264 171,84 | 1 761 673,20 |  | 1 932 054,93 |  | 1 809 790,89 |  | 746 999,32 |  | 374 910,30 |  | 3 159 685,80 |  | 3 159 685,80 | 3 159 685,80 | 3 159 685,80 |  |
| 3.1.4 | Софинансирование мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (II этап: 2024-2030 годы) на создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов |  |  | Всего, в том числе: | 02 | 1 444 444,00 | 0,00 |  | 1 444 444,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 328 869,93 | 0,00 |  | 1 328 869,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 115 574,07 | 0,00 |  | 115 574,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.4.1 | Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области, в том числе: |  |  | Всего, в том числе: | 02 | 1 904 626,18* | 0,00 |  | 1 444 444,00 |  | 460 182,18* |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 328 869,93 | 0,00 |  | 1 328 869,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 115 574,07 | 0,00 |  | 115 574,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 000 |  |
| 3.1.4.1.1 | Устройство контейнерных площадок в р.п.Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего, в том числе: | 02 | 1 444 444,00 | 0,00 |  | 1 444 444,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 328 869,93 | 0,00 |  | 1 328 869,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 115 574,07 | 0,00 |  | 115 574,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 000 |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 36 487 588,30 | 3 561 486,04 |  | 5 204 953,26 |  | 3 515 869,18 |  | 2 564 522,32 |  | 2 236 334,30 |  | 4 851 105,80 |  | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 328 869,93 | 0,00 |  | 1 328 869,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 35 158 718,37 | 3 561 486,04 |  | 3 876 083,33 |  | 3 515 869,18 |  | 2 564 522,32 |  | 2 236 334,30 |  | 4 851 105,80 |  | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 36 947 770,48* | 3 561 486,04 |  | 5 204 953,26 |  | 3 976 051,36* |  | 2 564 522,32 |  | 2 236 334,30 |  | 4 851 105,80 |  | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 766 043,00* | 0,00 |  | 1 328 869,93 |  | 437 173,07* |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 35 181 727,48 | 3 561 486,04 |  | 3 876 083,33 |  | 3 538 878,29 |  | 2 564 522,32 |  | 2 236 334,30 |  | 4 851 105,80 |  | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 | 4 851 105,80 |  |

* При условии выделения средств из областного бюджета

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Подпрограмма № 3

«Дорожное хозяйство муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1. Цель подпрограммы: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения,  повышение комфортности и безопасности.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Улучшение потребитель- ских свойств автомобильных дорог и сооружений на них. | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумского городского поселения | % | 70 | 70 | 72 | 75 | 75 | 77 | 78 | 80 | 85 | 90 |
| 3.1.2 | Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумского городского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3 | Проведение мероприятий по паспортизации дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения на территории МО – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области, соответствующих нормативным требованиям ремонта автомобильных дорог. | км/ м2 | 1,472 / 5396 | 1,739 / 7139 | 1,409 / 6127 | 1,649 / 7876,5 | - | - | - | - | - | - |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функциониро-вания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего ОБ,Иные поступления и МБ, в том числе: | 03 | 73 621 101.39 | 14 300 363,49 | 13 920 103,19 | 22 663 634,71 | 4 115 100,00 | 4 245 900,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 37 515 452,85* | 9 217 223,25 | 9 959 637,39 | 18 338 592,21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные поступления | 03 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 35 305 648,54 | 4 283 140,24 | 3 960 465,80 | 4 325 042,50 | 4 115 100,00 | 4 245 900,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 |
| 3.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: -механизированная снегоочистка; расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин дорог; - восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов; - ямочный ремонт асфальтированных дорог, укладка карт до 100 м; - приобретение щебня; - иные мероприятия: |  |  | Всего Иные поступления и МБ, в том числе: | 03 | 22 768 975.93 | 1 819 066,29 | 2 417 867,14 | 2 815 042,50 | 2 605 100,00 | 2 735 900,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 |
|  |  |  |  | Иные поступления | 03 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 22 068 975,93 | 1 119 066,29 | 2 417 867,14 | 2 815 042,50 | 2 605 100,00 | 2 735 900,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 |
| 3.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, |  |  | Всего: Иные поступления и МБ, в том числе: | 03 | 8 544 676.00 | 417 600,00 | 562 266,00 | 544 810,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  | Иные поступления | 03 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 8 444 676,00 | 317 600,00 | 562 266,00 | 544 810,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3.1.3 | Софинансирование мероприятия п.3.1.5 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», из них, в том числе: |  |  | Всего: ОБ и МБ, в том числе: | 03 | 42 307 449,46* | 12 063 697,20 | 10 939 970.05 | 19 303 782,21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 37 515 452,85* | 9 217 223,25 | 9 959 637,39 | 18 338 592,21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 4 791 996,61 | 2 846 473,95 | 980 332,66 | 965 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1 | Ремонт автодороги по ул. Мичурина в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего: ОБ и МБ, в том числе: , | 03 | 5 568 675,60 | 5 568 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 4 401 701,75 | 4 401 701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ .фонд) | 03 | 1 166 973,85 | 1 166 973,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2 | Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего Об и Мб, в том числе: | 03 | 6 495 021,60 | 6 495 021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 4 815 521,50 | 4 815 521,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 1 679 500,10 | 1 679 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего: ОБ и МБ, в том числе: | 03 | 5 777 626,50 | 0,00 | 5 777 626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 5 325 276,66 | 0,00 | 5 325 276,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 452 349,84 | 0,00 | 452 349,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4 | Ремонт автомобильной дороги ул.Гагарина в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего: ОБ и МБ, в том числе: | 03 | 5 162 343,55 | 0,00 | 5 162 343,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 4 634 360,73 | 0,00 | 4 634 360,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 527 982,82 | 0,00 | 527 982,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего: ОБ и МБ, в том числе: | 03 | 9 303 786,53* | 0,00 | 0,00 | 9 303 786,53* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 8 838 596,53* | 0,00 | 0,00 | 8 838 596,53* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 465190,00 | 0,00 | 0,00 | 465190,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.6 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Ленина до ул. Павлова и участка автомобильной дороги по ул. Павлова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  | Всего: ОБ и МБ, в том числе: | 03 | 9 999 995,68* | 0,00 | 0,00 | 9 999 995,68* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 03 | 9 499 995,68* | 0,00 | 0,00 | 9 499 995,68* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 03 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | Всего: ОБ, Иные поступления и МБ, в том числе: |  | 73 621 101.39 | 14 300 363,49 | 13 920 103,19 | 22 663 634,71 | 4 115 100,00 | 4 245 900,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 37 515 452,85* | 9 217 223,25 | 9 959 637,39 | 18 338 592,21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные поступления | 03 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  | 35 305 648,54 | 4 283 140,24 | 3 960 465,80 | 4 325 042,50 | 4 115 100,00 | 4 245 900,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Всего: ОБ, Иные поступления и МБ, в том числе: |  | 73 621 101.39 | 14 300 363,49 | 13 920 103,19 | 22 663 634,71 | 4 115 100,00 | 4 245 900,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 37 515 452,85* | 9 217 223,25 | 9 959 637,39 | 18 338 592,21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные поступления |  | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  | 35 305 648,54 | 4 283 140,24 | 3 960 465,80 | 4 325 042,50 | 4 115 100,00 | 4 245 900,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 |

6. Механизм реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Подпрограмма № 4

«Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1. Цель подпрограммы: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год: 2020 Базовый | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. базовый | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 3.1.2 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 3.1.3 | Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушенииях» (приобретение материальных запасов) | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий, из них, в том числе: | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего: ФБ и ОБ | 04 | 3 601 697,54 | 339 918,28 | 373 686,66 | 460 549,25 | 493 181,31 | 526 366,04 | 351 999,00 | 351 999,00 | 351 999,00 | 351 999,00 |
| 3.1.1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов |  |  | ФБ | 04 | 2 529 245,29 | 240 885,21 | 270 311,57 | 306 533,22 | 339 165,28 | 372 350,01 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3.1.2 | Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» |  |  | ОБ | 04 | 1 072 452,25 | 99 033,07 | 103 375,09 | 154 016,03 | 154 016,03 | 154 016,03 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | ФБ и ОБ, в том числе: |  | 3 601 697,54 | 339 918,28 | 373 686,66 | 460 549,25 | 493 181,31 | 526 366,04 | 351 999,00 | 351 999,00 | 351 999,00 | 351 999,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 2 529 245,29 | 240 885,21 | 270 311,57 | 306 533,22 | 339 165,28 | 372 350,01 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 072 452,25 | 99 033,07 | 103 375,09 | 154 016,03 | 154 016,03 | 154 016,03 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Всего: ФБ и ОБ, в том числе: |  | 3 601 697,54 | 339 918,28 | 373 686,66 | 460 549,25 | 493 181,31 | 526 366,04 | 351,999,00 | 351,999,00 | 351,999,00 | 351,999,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 2 529 245,29 | 240 885,21 | 270 311,57 | 306 533,22 | 339 165,28 | 372 350,01 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 072 452,25 | 99 033,07 | 103 375,09 | 154 016,03 | 154 016,03 | 154 016,03 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.5. Подпрограмма № 5

«Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1. Цель подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием – Клепиковский муниципальный район.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | МБ | 05 | 888 561,00 | 301 711,00 | 295 850,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения , в том числе: - контрольно-счетного органа; - градостроительной деятельности; - по расселению граждан из аварийного жилищного фонда и признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания; - по вопросам организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; - по вопросам создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; - оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка |  |  |  | 05 | 888 561,00 | 301 711,00 | 295 850,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | 888 561,00 | 301 711,00 | 295 850,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 888 561,00 | 301 711,00 | 295 850,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.6. Подпрограмма № 6

«Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию, муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»,

1. Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год:2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Тумского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2020 г. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.2. | Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование |  | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Региональные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |  | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | МБ | 06 | 3 459 249,12 | 197 716,11 | 306 888,93 | 723 879,12 | 723 879,12 | 723 879,12 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 |
| 3.1.1 |  | - выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |  |  |  |  | 3 459 249,12 | 197 716,11 | 306 888,93 | 723 879,12 | 723 879,12 | 723 879,12 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 3 459 249,12 | 197 716,11 | 306 888,93 | 723 879,12 | 723 879,12 | 723 879,12 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 3 459 249,12 | 197 716,11 | 306 888,93 | 723 879,12 | 723 879,12 | 723 879,12 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 | 195 751,68 |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.7. Подпрограмма №7

«Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района

Рязанской области»

1. Цель подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования – Тумское городское поселение, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повышение качества обслуживания населения, улучшение экологической обстановки в поселении, повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый:2020г. | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация регионального проекта «Чистая вода» (Рязанская область) | не менее 100 % | 100 | - | 100 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, достижение повышения доли населения Рязанской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения), в том числе: | не менее 100 % | 100 | - | 100 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | Строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к.1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина - Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | не менее 100 % | 100 | - | 100 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.2 | Строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | не менее 100 % | 100 | - | 100 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в том числе - взносы за муниципальное жилье на капитальный ремонт в многоквартирных домах | не менее 100 % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, в том числе - капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, % от запланированного: | не менее 100 % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3 | Обеспечение мероприятий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры, коммунальное хозяйство, в том числе: иные мероприятия: - разработка проектно- сметной документации; - проведение экспертизы проектно- сметной документации; - проведение мероприятий по выполнению инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объектам; - выполнение других обязательств, в том числе мероприятия по кадастровой оценке земельных участков; % от запланированного на год: | не менее 100 % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в том числе: а) капитальный ремонт коммунальных систем, из них: - капитальный ремонт систем водоснабжения; - капитальный ремонт систем водоотведения; - развитие материально-технической базы. б) Софинансирование мероприятий п.3.2.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы №1 «Модернизация коммунального комплекса» II этап государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения, в том числе по объектам: | Ед. | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.4.1 | Подготовка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений в Тумском городском поселении, ул. Советская, Клепиковского муниципального района Рязанской области | Ед. | 0,00 | 0,00 | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.2 | Подготовка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений в Тумском городском поселении, ул. Гагарина, Клепиковского муниципального района Рязанской области | Ед. | 0,00 | 0,00 | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Задача 2. Предоставление субсидий из бюджета поселения на расходы в связи с осуществлением деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Предоставление субсидий из бюджета поселения на расходы в связи с осуществлением деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению в том числе: - предоставление субсидии из бюджета муниципальному казенному предприятию «Тумское» , % от запланированного на год: | не менее 100 % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация регионального проекта «Чистая вода» (Рязанская область) | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего, в том числе: |  | 65 096 730,00 | 0,00 |  | 65 096 730,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 62 804 000,00 | 0,00 |  | 62 804 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 942 391,76 | 0,00 |  | 1 942 391,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 350 338,24 | 0,00 |  | 350 338,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, достижение повышения доли населения Рязанской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения), в том числе: | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего, в том числе: |  | 65 096 730,00 | 0,00 |  | 65 096 730,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 62 804 000,00 | 0,00 |  | 62 804 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 942 391,76 | 0,00 |  | 1 942 391,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 350 338,24 | 0,00 |  | 350 338,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1 | Строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к.1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина - Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего, в том числе: |  | 38 083 240,00 | 0,00 |  | 38 083 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 36 756 000,00 | 0,00 |  | 36 756 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 136 783,51 | 0,00 |  | 1 136 783,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 190 456,49 | 0,00 |  | 190 456,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.2 | Строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего, в том числе: |  | 27 013 490,00 | 0,00 |  | 27 013 490,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 26 048 000,00 | 0,00 |  | 26 048 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 805 608,25 | 0,00 |  | 805 608,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 159 881,75 | 0,00 |  | 159 881,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства: | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | Всего, в том числе: | 07 | 21 543 512.85 | 163 794,15 |  | 13 457 069,18 |  | 117 530,42 |  | 121 737,32 |  | 271 738,32 | 1 851 858,64 |  |  | 1 851 858,64 | 1 851 858,64 | 1 851 858,64 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 07 | 9 879 998,64 | 0,00 |  | 9 879 998,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 07 | 11 663 514,21 | 163 794,15 |  | 3 577 070,54 |  | 117 530,42 |  | 121 737,32 |  | 271 738,32 | 1 851 858,64 |  |  | 1 851 858,64 | 1 851 858,64 | 1 851 858,64 |  |
| 3.1.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в том числе : - взносы за муниципальное жилье на капитальный ремонт в многоквартирных домах; уплата налогов, сборов и иных платежей |  |  | МБ | 07 | 1 028 005.35 | 137 826,41 |  | 121 738,32 |  | 117 530,42 |  | 121 737,32 |  | 121 738,32 | 101 858,64 |  |  | 101 858,64 | 101 858,64 | 101 858,64 |  |
| 3.1.2 | Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе - капитальный ремонт, содержание муниципальных жилых помещений - разработка проектно-сметной документации |  |  | МБ | 07 | 7 782 197.30 | 0,00 |  | 1 382 197,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |  |
| 3.1.3 | Обеспечение мероприятий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры, коммунальное хозяйство, в том числе: иные мероприятия: - разработка проектно- сметной документации; - проведение экспертизы проектно- сметной документации; - проведение мероприятий по выполнению инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объектам; - выполнение других обязательств, в том числе мероприятия по кадастровой оценке земельных участков; проведение строительного контроля. |  |  | МБ | 07 | 2 329 101.30 | 25 967,74 |  | 1553 133,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| 3.1.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в том числе: а) капитальный ремонт коммунальных систем, из них: - капитальный ремонт систем водоснабжения; - капитальный ремонт систем водоотведения; - развитие материально-технической базы. б) Софининсирование мероприятий п.3.2.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы №1 «Модернизация коммунального комплекса» II этап государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения, в том числе по объектам: |  |  | Всего, в том числе: | 07 | 10 400 000.00 | 0,00 |  | 10 400 000.00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 9 879 998,64 | 0,00 |  | 9 879 998,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 520 001.36 | 0,00 |  | 520 001.36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.4.1 | Подготовка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений в Тумском городском поселении, ул. Советская, Клепиковского муниципального района Рязанской области |  |  | Всего, в том числе: | 07 | 5200 000.00 | 0,00 |  | 5200 000.00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 4 939 999.32 | 0,00 |  | 4 939 999.32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 260 000.68 | 0,00 |  | 260 000.68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.4.2 | Подготовка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений в Тумском городском поселении, ул. Гагарина, Клепиковского муниципального района Рязанской области. |  |  | Всего, в том числе: | 07 | 5200 000.00 | 0,00 |  | 5200 000.00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 4 939 999.32 | 0,00 |  | 4 939 999.32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 260 000.68 | 0,00 |  | 260 000.68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Задача 2. Предоставление субсидий из бюджета поселения на расходы в связи с осуществлением деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе: |  |  |  | 08 | 9 500 000,00 | 900 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 900 000,00 |  |  | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |  |
| 3.2.1 | Предоставление субсидии из бюджета муниципальному казенному предприятию «Тумское» |  |  | МБ | 08 | 9 500 000,00 | 900 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 900 000,00 |  |  | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 31 039 303.95 | 1 063 794,15 |  | 14 457 069.18 |  | 2 117 530,42 |  | 1 121 737,32 |  | 1 271 738,32 | 2 751 858,64 |  |  | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 9 879 998,64 | 0,00 |  | 9 879 998,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 21 159 305.31 | 1 063 794,15 |  | 4 577 070,54 |  | 2 117 530,42 |  | 1 121 737,32 |  | 1 271 738,32 | 2 751 858,64 |  |  | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 96 136 033.95 | 1 063 794,15 |  | 79 553 799.18 |  | 2 117 530,42 |  | 1 121 737,32 |  | 1 271 738,32 | 2 751 858,64 |  |  | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 62 804 000,00 | 0,00 |  | 62 804 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 11 822 390.40 | 0,00 |  | 11 822 390.40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 21 509 643,55 | 1 063 794,15 |  | 4 927 408.78 |  | 2 117 530,42 |  | 1 121 737,32 |  | 1 271 738,32 | 2 751 858,64 |  |  | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 | 2 751 858,64 |  |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.8. Подпрограмма № 8

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1. Цель подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Тумского городского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт и техническое обслуживание (пожарные гидранты, искусственные водоемы) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2 | Противопожарная опашка территорий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3 | Оборудование, расчистка дорог, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Задача 2. Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, в том числе: | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | МБ | 09 | 823 012,04 | 183 012,04 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3.1.1 | Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность : - ремонт и техническое обслуживание, систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные водоемы); - противопожарная опашка территорий; - оборудование, расчистка дорог, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; - развитие материально-технической базы; - обеспечение организации противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; - приобретение, установка и техническое обслуживание систем наружного оповещения населения - страхование, медицинский осмотр добровольной пожарной дружины; - иные мероприятия. |  |  |  | 09 | 823 012,04 | 183 012,04 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3.2 | Задача 2. Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля, в том числе: | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | МБ | 10 | 24 989,99 | 24 989,99 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | расходы на осуществление мероприятий по содержанию и эксплуатации пожарного автомобиля: - ремонт пожарной машины - приобретение ГСМ для пожарной машины - приобретение запасных частей для пожарной машины; - полюс ОСАГО |  |  | МБ | 10 | 24 989,99 | 24 989,99 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | 848 002,03 | 208 002.03 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 848 002,03 | 208 002.03 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.9. Подпрограмма № 9

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»

1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017-2030 годы. II этап: 2022-2030 год.

3. Показатели подпрограммы:

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Достижение целей, эффективного решения задач и выполнение показателей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»; - повышение эффективности и результативности муниципального управления. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | повышение эффективности и результативности муниципального управления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1.Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере управления, в том числе: | Администрация Тумского городского поселения | Администрация Тумского городского поселения | МБ | 11 | 73 306 011,11 | 7 189 004,17 | 8 851 889,13 | 9 621 546,17 | 9 701 639,65 | 9 733 738,65 | 7 052 050,06 | 7 052 050,06 | 7 052 050,06 | 7 052 050,06 |
| 3.1.1 | Глава администрации по контракту |  |  |  | 11 | 9 867 595,73 | 952 891,01 | 1 255 716,07 | 1 355 245,55 | 1 355 245,55 | 1 355 245,55 | 898 313,00 | 898 313,00 | 898 313,00 | 898 313,00 |
| 3.1.2 | Центральный аппарат |  |  |  | 11 | 49 556 301,47 | 4 780 055,99 | 5 929 995,83 | 6 753 104,55 | 6 753 104,55 | 6 753 104,55 | 4 646 734,00 | 4 646 734,00 | 4 646 734,00 | 4 646 734,00 |
| 3.1.3 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  | 11 | 13 808 583,79 | 1 449 053,87 | 1 659 173,75 | 1 502 685,47 | 1582 785,85 | 1 614 884,85 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1.4 | Выполнение других обязательств |  |  |  | 11 | 73 537,02 | 7 003,30 | 7 003,48 | 10 510,60 | 10 503,70 | 10 503,70 | 7 003,06 | 7 003,06 | 7 003,06 | 7 003,06 |
| 3.2 | Задача 2. Содержание имущества казны, в том числе: |  |  |  | 12 | 314 357,13 | 65 387,30 | 69 769,83 | 29 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3.2.1 | Содержание и обслуживание муниципальной казны |  |  |  | 12 | 314 357,13 | 65 387,30 | 69 769,83 | 29 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3.3 | Задача 3.Создание правовых условий для формирования отношений по муниципальной собственности и в области градостроительной деятельности и архитектуры, в том числе: |  |  |  | 13 | 802 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 3.3.1 | Мероприятия в области градостроительной деятельности и архитектуры, в том числе: -утверждение генерального плана муниципального образования - планировка территории |  |  |  | 13 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3.3.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в том числе: - изготовление технических паспортов на объекты муниципальной собственности - мероприятия по оценке муниципального имущества - мероприятия по межеванию земельных участков, под объектами муниципальной собственности |  |  |  | 13 | 502 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | 74 422 375,14 | 7 284 391,47 | 8 963 658,96 | 9 680 746,17 | 9 856 639,65 | 9 888 738,65 | 7 187 050,06 | 7 187 050,06 | 7 187 050,06 | 7 187 050,06 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 74 422 375,14 | 7 284 391,47 | 8 963 658,96 | 9 680 746,17 | 9 856 639,65 | 9 888 738,65 | 7 187 050,06 | 7 187 050,06 | 7 187 050,06 | 7 187 050,06 |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».